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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 августа 2012 г. N 1811

О ПОРЯДКЕ СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967,
от 05.05.2014 N 1102, от 23.12.2014 N 3064, от 31.08.2015 N 1680,
от 06.12.2016 N 1730, от 15.08.2017 N 1163, от 12.08.2020 N 730,
от 30.06.2022 N 613)
	



В соответствии с решением муниципалитета города Ярославля от 15.12.2009 N 244 "О муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Ярославля"

МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 05.05.2014 N 1102, от 31.08.2015 N 1680)

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Мэр
города Ярославля
Е.Р.УРЛАШОВ





Приложение
к постановлению
мэрии города Ярославля
от 16.08.2012 N 1811

ПОРЯДОК
СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ
В ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967,
от 05.05.2014 N 1102, от 23.12.2014 N 3064, от 31.08.2015 N 1680,
от 06.12.2016 N 1730, от 15.08.2017 N 1163, от 12.08.2020 N 730,
от 30.06.2022 N 613)
	



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (далее - Порядок), регламентирует осуществление мониторинга реализации инвестиционных проектов субъектами инвестиционной деятельности, реализующими инвестиционные проекты, включенные в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (далее - субъекты инвестиционной деятельности), случаи и процедуру внесения изменений в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля (далее - Перечень).
1.2. Порядок включения инвестиционного проекта в Перечень определяется административным регламентом предоставления муниципальной услуги по включению инвестиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.
1.3. После включения инвестиционного проекта в Перечень между мэрией города Ярославля и субъектом инвестиционной деятельности заключается соглашение о реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 1 к Порядку.
Подготовку проекта соглашения о реализации инвестиционного проекта осуществляет департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в течение 7 рабочих дней со дня регистрации решения муниципалитета города Ярославля о включении инвестиционного проекта в Перечень. Соглашение о реализации инвестиционного проекта заключается в порядке, определенном Регламентом мэрии города Ярославля, утвержденным постановлением мэра города Ярославля от 24.09.2003 N 3311.
(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 06.12.2016 N 1730)
1.4. Перечень содержит следующую информацию об инвестиционных проектах: наименование проекта, наименование организации, реализующей проект, номер и дату решения муниципалитета города Ярославля о включении инвестиционного проекта в Перечень, стоимость проекта по бизнес-плану, форму муниципальной поддержки.
1.5. Для осуществления контроля за ходом реализации инвестиционного проекта на заседании инвестиционного Совета при мэрии города Ярославля (далее - инвестиционный Совет) назначаются кураторы инвестиционного проекта от департамента социально-экономического развития города (далее - ДСЭРГ) и департамента финансов мэрии города Ярославля (далее - департамент финансов).

2. МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,
ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ

2.1. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, проводится ДСЭРГ и департаментом финансов в целях контроля за ходом реализации инвестиционных проектов и обеспечения своевременного, полного и качественного выполнения условий соглашения о реализации инвестиционного проекта субъектами инвестиционной деятельности.
2.2. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, включает:
2.2.1. Предоставление субъектами инвестиционной деятельности в ДСЭРГ в двух экземплярах отчетных документов о реализации инвестиционного проекта, один из которых направляется в департамент финансов в следующие сроки:
- до 5 февраля года, следующего за отчетным, - предварительные данные за год;
- до 5 апреля года, следующего за отчетным, - уточненные данные за год;
- до 5 мая - данные за первый квартал;
- до 5 августа - данные за полугодие;
- до 5 ноября - данные за девять месяцев.
Перечень отчетных документов о реализации инвестиционного проекта:
- отчет о ходе реализации инвестиционного проекта по форме согласно приложению 2 к Порядку;
- копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах (формы по ОКУД 0710001, 0710002 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) организации с отметкой налогового органа о получении;
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967)
- справка с расшифровкой доходов, расходов и финансового результата от реализации товаров (работ, услуг), произведенных в рамках реализации инвестиционного проекта, по данным раздельного учета, по аналогии с формой по ОКУД 0710002 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (предоставляется в сроки, указанные в абзацах третьем - шестом настоящего подпункта);
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 22.08.2013 N 1967)
- выписка из приказа об учетной политике предприятия, содержащая информацию о порядке ведения раздельного учета в отношении инвестиционного проекта (предоставляется с первым отчетом о реализации инвестиционного проекта и ежегодно с уточненными данными за год);
- копия формы федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" (при нахождении на территории города Ярославля филиала организации форма предоставляется только в отношении филиала);
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064)
- абзац утратил силу с 1 января 2021 года. - Постановление Мэрии г. Ярославля от 12.08.2020 N 730;
- справка из инспекции Федеральной налоговой службы о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей (при нахождении на территории города Ярославля филиала заявителя справка предоставляется также в отношении филиала), полученная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления отчета (предоставляется с уточненными данными за год);
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 12.08.2020 N 730)
- справка о состоянии расчетов по арендным платежам за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены на территории города Ярославля, а также за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Ярославля (в случае заключения договора аренды), полученная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления отчета (предоставляется с уточненными данными за год);
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064)
- справка из Фонда социального страхования Российской Федерации о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (при нахождении на территории города Ярославля филиала заявителя справка предоставляется также в отношении филиала), полученная не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления отчета (предоставляется с уточненными данными за год);
(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064; в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 12.08.2020 N 730)
- копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (предоставляется субъектами инвестиционной деятельности, получающими налоговые льготы, установленные абзацем четвертым подпункта 3.2 пункта 3 решения муниципалитета города Ярославля от 07.11.2005 N 146 "О земельном налоге", с отчетом о ходе реализации инвестиционного проекта после даты выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию).
(абзац введен Постановлением Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064)
Все перечисленные документы должны быть подписаны (копии заверены) руководителем или уполномоченными лицами организации и заверены печатью.
Предварительные данные за год предоставляются субъектами инвестиционной деятельности только по форме согласно приложению 2 к Порядку.
2.2.2. Проведение ДСЭРГ и департаментом финансов анализа предоставленных субъектами инвестиционной деятельности отчетных документов о реализации инвестиционных проектов на предмет достижения заявленных в бизнес-плане показателей, выполнения условий соглашения о реализации инвестиционного проекта, правильности исчисления налоговых льгот (в случае предоставления налоговых льгот).
2.2.3. Ежеквартальное оформление ДСЭРГ сводных отчетов о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, на основании обобщения и анализа предоставленной субъектами инвестиционной деятельности информации по инвестиционным проектам, заключения департамента финансов по результатам рассмотрения отчетных документов о ходе реализации инвестиционных проектов и направление их заместителю мэра города Ярославля по вопросам социально-экономического развития города.
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 05.05.2014 N 1102, от 31.08.2015 N 1680)
2.2.4. С целью выяснения фактического состояния реализации инвестиционного проекта кураторами инвестиционных проектов могут проводиться инспекционные поездки.

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ

3.1. Все изменения в Перечень вносятся решением муниципалитета города Ярославля.
3.2. Изменения в Перечень вносятся в случаях:
- включения инвестиционных проектов в Перечень в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги по включению инвестиционного проекта в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля с целью предоставления муниципальной поддержки инвестиционной деятельности;
- исключения отдельных инвестиционных проектов из Перечня в соответствии с пунктом 6.1 раздела 6 Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории города Ярославля, утвержденного решением муниципалитета города Ярославля от 15.12.2009 N 244;
- изменения содержащейся в Перечне информации об инвестиционных проектах.
3.3. Изменение содержащейся в Перечне информации об инвестиционных проектах производится по инициативе субъектов инвестиционной деятельности на основании письменных официальных обращений в ДСЭРГ и обоснований необходимости их внесения.
В случае изменения стоимости инвестиционного проекта, формы муниципальной поддержки субъект инвестиционной деятельности предоставляет в ДСЭРГ новый бизнес-план. Основанием для внесения изменений в Перечень являются результаты повторной экспертизы инвестиционного проекта и одобрение результатов экспертизы инвестиционным Советом.
3.4. В случае изменения показателей инвестиционного проекта, приводящих к увеличению срока окупаемости и (или) уменьшению объема налоговых платежей в городской бюджет, закрепленных в соглашении о реализации инвестиционного проекта, вместе с квартальной и годовой отчетностью о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, субъекты инвестиционной деятельности предоставляют уточненные экономические расчеты по инвестиционному проекту для рассмотрения на заседании инвестиционного Совета.
Уточненные экономические расчеты не предоставляются в случае отклонения в сторону ухудшения заявленных в бизнес-плане и закрепленных в соглашении о реализации инвестиционного проекта:
1) платежей в городской бюджет (по итогам годовой отчетности о реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень) в размере не более 50%;
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 15.08.2017 N 1163, от 12.08.2020 N 730, от 30.06.2022 N 613)
2) показателей экономической эффективности (накопительным итогом) в размере не более 80%. В случае если указанное отклонение показателей экономической эффективности повлечет увеличение срока оказания муниципальной поддержки, субъекты инвестиционной деятельности предоставляют экономические расчеты по инвестиционному проекту согласно абзацу первому пункта 3.4 раздела 3 Порядка.
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 15.08.2017 N 1163, от 30.06.2022 N 613)
Положения абзацев второго - четвертого пункта 3.4 раздела 3 Порядка распространяются на итоги реализации инвестиционных проектов, включенных в Перечень, отраженные в годовой отчетности о реализации инвестиционных проектов за 2016 год и последующие годы.
(в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 15.08.2017 N 1163)
(п. 3.4 в ред. Постановления Мэрии г. Ярославля от 31.08.2015 N 1680)





Приложение 1
к Порядку

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 05.05.2014 N 1102,
от 23.12.2014 N 3064, от 31.08.2015 N 1680, от 12.08.2020 N 730)
	



СОГЛАШЕНИЕ
О РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА N ________

г. Ярославль                                      "___" _________ 20____ г.

    Мэрия  города  Ярославля  в  лице  заместителя  мэра  города  Ярославля
по  вопросам   социально-экономического   развития   города,   действующего
на  основании _______________________________________________, именуемая  в
дальнейшем Сторона 1, с одной стороны, и __________________________________
в лице ___________________________, действующего на основании ____________,
именуемое  в  дальнейшем  Сторона  2, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны,   в   соответствии   с   Положением   о   муниципальной  поддержке
инвестиционной   деятельности  на  территории  г.  Ярославля,  утвержденным
решением  муниципалитета  города  Ярославля  от 15.12.2009 N 244, заключили
настоящее   соглашение   в  целях  определения  взаимодействия  Сторон  при
реализации инвестиционного проекта ________________ (далее - инвестиционный
проект), включенного  в  Перечень  инвестиционных проектов города Ярославля
решением муниципалитета города Ярославля от _______ N _____, с учетом формы
муниципальной     поддержки     инвестиционной    деятельности    в    виде
__________________________________________________________________________.
    В рамках настоящего соглашения:
    1. Сторона 2 обязуется:
    1.1.      Осуществлять      реализацию     инвестиционного     проекта,
предусматривающего __________________, в соответствии с бизнес-планом <*>.
                     (суть проекта)
1.2. Осуществлять капитальные вложения по инвестиционному проекту в соответствии с бизнес-планом.
1.3. Обеспечивать в течение срока предоставления муниципальной поддержки налоговые платежи в городской бюджет в рамках инвестиционного проекта в сумме не менее _________ тыс. руб. согласно приложению к соглашению.
1.4. Обеспечивать налоговые платежи по налогу на доходы физических лиц, уплачиваемые в городской бюджет в целом по организации - налоговому агенту (без учета налога с доходов, полученных в виде дивидендов), не ниже аналогичного периода прошлого года, за исключением случаев, связанных с изменением действующего законодательства Российской Федерации и законодательства Ярославской области (положение настоящего подпункта не применяется в случае предоставления муниципальной поддержки в форме информационной поддержки).
1.5. Обеспечивать в течение срока предоставления муниципальной поддержки своевременную уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды.
1.6. Вести раздельный бухгалтерский учет операций, связанных с реализацией инвестиционного проекта и его финансированием.
1.7. Предоставлять в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля при изменении показателей инвестиционного проекта необходимые документы согласно разделу 3 Порядка сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 16.08.2012 N 1811.
1.8. Предоставлять в департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля в двух экземплярах отчетные документы о реализации инвестиционного проекта по перечню и в сроки, установленные разделом 2 Порядка сопровождения инвестиционных проектов, включенных в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля, утвержденного постановлением мэрии города Ярославля от 16.08.2012 N 1811.
1.9. Предоставлять представителям Стороны 1, являющимся кураторами инвестиционного проекта, возможность проведения инспекционных поездок с целью выяснения фактического состояния реализации инвестиционного проекта.
1.10. В течение трех дней с момента принятия решения о реорганизации, ликвидации либо банкротстве субъекта инвестиционной деятельности уведомить департамент социально-экономического развития города мэрии города Ярославля о принятом решении.
2. Сторона 1 обязуется:
2.1. Предоставлять муниципальную поддержку инвестиционной деятельности в форме _____________.
2.2. Осуществлять контроль за реализацией инвестиционного проекта, эффективностью и правильностью использования установленных налоговых льгот (в случае предоставления налоговых льгот).
2.3. Проводить повторную экспертизу инвестиционного проекта, включенного в Перечень инвестиционных проектов города Ярославля.
3. Ответственность Сторон:
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязательств на основании и в порядке, определенном действующим законодательством.
3.2. В случае нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 1 настоящего соглашения, Сторона 1 инициирует перед муниципалитетом города Ярославля предложение о приостановлении муниципальной поддержки и, в дальнейшем, исключении инвестиционного проекта из Перечня инвестиционных проектов города Ярославля в случае неустранения замечаний.
Выявление Стороной 1 фактов несоответствия налоговых льгот критериям целесообразности и результативности, установленным в соответствии с Порядком оценки налоговых расходов города Ярославля, утвержденным постановлением мэрии города Ярославля от 31.12.2019 N 1585 (в случае предоставления налоговых льгот), применения в отношении Стороны 2 процедуры банкротства или ликвидации также является основанием для исключения инвестиционного проекта из Перечня инвестиционных проектов города Ярославля.
В случае прекращения муниципальной поддержки по основаниям, предусмотренным настоящим подпунктом соглашения, Сторона 2 обязана вернуть в городской бюджет сумму налоговых льгот за весь период, в течение которого предоставлялась муниципальная поддержка (в случае предоставления налоговых льгот).
3.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если такое неисполнение обусловлено форс-мажорными обстоятельствами (непреодолимой силой).
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны в течение пяти дней письменно уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств.
4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности решить споры и разногласия путем переговоров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде Ярославской области.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до "____" _________ 20____ г. Условия настоящего соглашения применяются к правоотношениям, возникшим с "____" _________ 20____ г.
6. Изменения к настоящему соглашению оформляются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами и с момента подписания являются его неотъемлемой частью.
7. Настоящее соглашение считается расторгнутым в одностороннем порядке мэрией города Ярославля в случае принятия решения о прекращении муниципальной поддержки по основаниям, предусмотренным в подпункте 3.2 настоящего соглашения.

                        Адреса и реквизиты Сторон:

Мэрия города Ярославля                          ___________________________
150000, г. Ярославль,                           ___________________________
ул. Андропова, д. 6,                            ___________________________
телефон: 40-47-27,                              ___________________________
факс: 40-47-38                                  ___________________________
_____________ _______________                   ___________ _______________
  (подпись)    (И.О. Фамилия)                     (подпись) (И.О. Фамилия)

           М.П.                                            М.П.

    --------------------------------
    <*> В случае предоставления муниципальной поддержки  в форме  налоговых
льгот применяется следующая редакция:
    "Осуществлять  реализацию  инвестиционного  проекта, предусматривающего
__________________________________________________________________________,
                               (суть проекта)
в соответствии с бизнес-планом и в связи с этим имеет право воспользоваться
льготами  по  уплате  земельного  налога,  установленными абзацем _________
подпункта   3.2   пункта   3   решения   муниципалитета   города  Ярославля
от   07.11.2005   N   146  "О  земельном  налоге"  по  земельному участку с
кадастровым номером __________________________________, в отношении площади
земельного участка ________ кв. м.".





Приложение
к соглашению
от __________ N _____

ОЖИДАЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
__________________________ НА ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

(тыс. руб.)
	Постановление мэрии г. Ярославля от 16.08.2012 N 1811
(ред. от 30.06.2022)
"О Порядке сопровождения инвестиционных проек...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 18.08.2025
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	N
п/п
	Наименование налога
	Налоговые платежи в городской бюджет, не менее
	Итого на период предоставления муниципальной поддержки

	
	
	20__ год
	20__ год
	20__ год и далее на период предоставления муниципальной поддержки
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
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Приложение 2
к Порядку

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Мэрии г. Ярославля от 23.12.2014 N 3064,
от 12.08.2020 N 730)
	



Форма

                                   ОТЧЕТ
           о реализации инвестиционного проекта города Ярославля
 за ____________________________________________________________ 20__ года
         (наименование отчетного периода - первый квартал,
                  полугодие, 9 месяцев, 12 месяцев)

	Наименование субъекта инвестиционной деятельности
	

	Наименование инвестиционного проекта
	



1. Капитальные вложения

1.1. Сведения о капитальных затратах, связанных с
реализацией проекта

	N
п/п
	Наименование затрат в соответствии с бизнес-планом
	Фактический объем затрат без НДС, тыс. руб.

	
	
	накопительным итогом с начала реализации проекта
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	Всего
	
	



    Фактическое начало финансирования строительных работ ______________ <*>
                                                          (месяц, год)

    --------------------------------
    <*>  в  случае  предоставления налоговых льгот в соответствии с абзацем
четвертым  подпункта  3.2  пункта 3 решения муниципалитета города Ярославля
от 07.11.2005 N 146 "О земельном налоге"

1.2. Сведения об объектах основных средств, созданных,
приобретенных, модернизированных или реконструированных
в рамках проекта

	N
п/п
	Наименование вида, группы, объекта основных средств в соответствии с бизнес-планом
	Фактическое наименование объекта основных средств
	Дата постановки на баланс
	Балансовая стоимость (затраты на модернизацию), тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



2. Сведения о размере земельного налога в отношении
земельных участков, расположенных на территории города
Ярославля, в целом по организации <*>
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	Кадастровый номер земельного участка
	Площадь земельного участка (кв. м)
	Кадастровая стоимость земельного участка (руб.)
	Налоговая ставка
(%)
	Сумма исчисленного налога за отчетный период
(тыс. руб.)
	Сумма налоговой льготы за отчетный период
(тыс. руб.) <**>

	
	всего
	в т.ч. сдано в аренду
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
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--------------------------------
<*> отчетный период: первый квартал, полугодие, 9 месяцев;
<**> в случае предоставления налоговых льгот

3. Сведения о численности и заработной плате работников,
платежах в бюджеты всех уровней по инвестиционному проекту

3.1. Труд и заработная плата

	N
п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение показателя

	
	
	
	накопительным итогом с начала реализации проекта
	в том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Количество созданных в рамках проекта рабочих мест
	ед.
	
	

	2
	Количество сохраняемых рабочих мест (по проектам модернизации, реконструкции, технического перевооружения)
	ед.
	
	

	3
	Сумма начисленной в рамках проекта заработной платы (без НДФЛ)
	тыс. руб.
	
	



3.2. Сведения о начисленных и уплаченных налогах в бюджеты
всех уровней по инвестиционному проекту
(без учета пеней и штрафов)
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	Виды налоговых и иных обязательных платежей
	База для исчисления
	Ставка
	Сумма за отчетный период, тыс. руб.

	
	наименование
	величина, тыс. руб.
	
	начислено
	уплачено

	
	
	
	
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	городской бюджет

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
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4. Сведения о налоговых и иных обязательных платежах по
организации в целом без учета пеней и штрафов
(тыс. руб.)

	Виды налоговых и иных обязательных платежей
	Сумма предоставленных налоговых льгот
	Начисленные и уплаченные налоговые платежи

	
	
	за отчетный период
	за аналогичный период прошлого года

	
	всего
	в том числе за отчетный период
	в бюджеты всех уровней
	в т.ч. в городской бюджет
	в бюджеты всех уровней
	в т.ч. в городской бюджет

	
	
	
	начислено
	фактически уплачено от начисленной суммы
	начислено
	фактически уплачено от начисленной суммы
	начислено
	фактически уплачено от начисленной суммы
	начислено
	фактически уплачено от начисленной суммы

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего
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5. Сведения о финансовых результатах и начисленной
амортизации (тыс. руб.)

	N
п/п
	Наименование показателя
	Накопительным итогом с начала реализации проекта, всего
	В том числе за отчетный период

	1
	2
	3
	4

	1
	Финансовый результат (чистая прибыль и убытки) по данным раздельного учета
	
	

	2
	Амортизационные отчисления в рамках проекта
	
	



    Фактическое начало реализации продукции (работ, услуг) ________________
                                                             (месяц, год)

    Информация,    содержащаяся    в    настоящем   отчете,   не   является
конфиденциальной.

Руководитель организации        ___________________     ___________________
                                     (подпись)             (И.О. Фамилия)
                                                 М.П.
Главный бухгалтер               ___________________     ___________________
                                     (подпись)             (И.О. Фамилия)
"____" __________ 20___ г.

Исп. ______________ тел. _______________
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